+ Ё1

 Приложение № 1

к муниципальной адресной Программе
"Переселение граждан Саракташского поссовета из аварийного жилищного фонда" на 2013-2017 годы”.

**Перечень аварийных многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | АдресМКД | Документ,подтверждающийпризнание МКДаварийным | Планируемая дата окончанияпереселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКДчел. | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилыхпомещений МКД | Количество расселяемых жилыхпомещений | Расселяемая площадь жилыхпомещений | Стоимость переселения граждан |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе: |
| Номер | Дата | частнаясобственность | муниципальнаясобственность | частнаясобственность | муниципальнаясобственность | за счет средствФонда | за счет средствбюджета субъектаРоссийскойФедерации | за счет средствместного бюджета | Внебюджетные/дополнительные источники финансирования |
| чел. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области2013-2017 годы, в т.ч.: | х | х | х | х | **260** | **260** | **4436,9** | **128** | **128** | **0** | **4436,9** | **4436,9** | **0** | **127 168 879** | **55 429 826** | **68 612 044** | **3 127 009** | **0** |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | х | х | х | х | **260** | **260** | **4436,9** | **128** | **128** | **0** | **4436,9** | **4436,9** | **0** | **127 168 879** | **55 429 826** | **68 612 044** | **3 127 009** | **0** |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года , в т.ч.: | х | х | х | х | **82** | **82** | **1672,5** | **40** | **40** | **0** | **1672,5** | **1672,5** | **0** | **46 997 250** | **18 840 093** | **26 366 867** | **1 790 290** | **0** |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | х | х | х | х | **82** | **82** | **1672,5** | **40** | **40** | **0** | **1672,5** | **1672,5** | **0** | **46 997 250** | **18 840 093** | **26 366 867** | **1 790 290** | **0** |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | х | х | х | х | **82** | **82** | **1672,5** | **40** | **40** | **0** | **1672,5** | **1672,5** | **0** | **46 997 250** | **18 840 093** | **26 366 867** | **1 790 290** | **0** |
| 1 | п.Саракташ, ул.Семафорная.4 | 16 | 15.12.2011 | IVквартал2014г | IV квартал 2015 г | 28 | 28 | 617,9 | 16 | 16 | 0 | 617,9 | 617,9 | 0 | 17 362 990 | 6 960 415 | 9 741 158 | 661 417 | 0 |
| 2 | п.Саракташ,ул.Вокзальная,129 | 17 | 15.12.2011 | IV квартал2015г | IV квартал 2015 г | 30 | 30 | 616,6 | 16 | 16 | 0 | 616,6 | 616,6 | 0 | 17 326 460 | 6 945 770 | 9 720 664 | 660 026 | 0 |
| 3 | п.Саракташ,ул.Чкалова,41 | 18 | 15.12.2011 | IV квартал2015г | IV квартал 2015 г | 24 | 24 | 438 | 8 | 8 | 0 | 438 | 438 | 0 | 12 307 800 | 4 933 908 | 6 905 045 | 468 847 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда по МО Саракташский поссовет | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года , в т.ч.: | х | х | х | х | **87** | **32** | **1554,3** | **16** | **16** | **0** | **560,3** | **560,3** | **0** | **15 710 710** | **7 187 725** | **7 649 946** | **873 039** | **0** |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | х | х | х | х | **87** | **32** | **1554,3** | **16** | **16** | **0** | **560,3** | **560,3** | **0** | **15 710 710** | **7 187 725** | **7 649 946** | **873 039** | **0** |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | х | х | х | х | **87** | **32** | **1554,3** | **16** | **16** | **0** | **560,3** | **560,3** | **0** | **15 710 710** | **7 187 725** | **7 649 946** | **873 039** | **0** |
| 1 | п.Саракташ, ул.Депутатская 39 | 23 | 15.12.2011 | IV квартал2016г | IV квартал 2016 г | 5 | 2 | 157,7 | 1 | 1 | 0 | 52,7 | 52,7 | 0 | 1 480 870 | 677 505 | 721 075 | 82 290 | 0 |
| 2 | п.Саракташ, пер. Рыбный 37 | 27 | 15.12.2011 | IV квартал2016г | IV квартал 2016 г | 26 | 5 | 405,8 | 4 | 4 | 0 | 192,2 | 192,2 | 0 | 5 400 820 | 2 470 901 | 2 629 788 | 300 131 | 0 |
| 3 | п. Саракташ, пер. Железнодорожный, 26а | 28 | 15.12.2011 | IV квартал2016г | IV квартал 2016 г | 33 | 1 | 729,5 | 1 | 1 | 0 | 52,9 | 52,9 | 0 | 1 486 490 | 680 076 | 723 811 | 82 603 | 0 |
| 4 | п.Саракташ, ул.Чкалова,49 | 20 | 15.12.2011 | IV квартал2016г | IV квартал 2016 г | 9 | 9 | 83,6 | 3 | 3 | 0 | 83,6 | 83,6 | 0 | 2 349 160 | 1 074 752 | 1 143 868 | 130 540 | 0 |
| 5 | п.Саракташ,ул.Советская,15 | 21 | 15.12.2011 |  IVквартал2016г | IV квартал 2016 г | 15 | 15 | 177,7 | 7 | 7 | 0 | 177,7 | 177,7 | 0 | 4 993 370 | 2 284 491 | 2 431 404 | 277 475 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда МО Саракташский поссовет | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года , в т.ч.: | х | х | х | х | **154** | **146** | **2 503,1** | **72** | **72** | **0** | **2205,3** | **2205,3** | **0** | **64 460 919** | **29 402 008** | **34 595 231** | **463 680** | **0** |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | х | х | х | х | **154** | **146** | **2 503,2** | **72** | **72** | **0** | **2205,3** | **2205,3** | **0** | **64 460 919** | **29 402 008** | **34 595 231** | **463 680** | **0** |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | х | х | х | х | **154** | **146** | **2 503,2** | **72** | **72** | **0** | **2205,3** | **2205,3** | **0** | **64 460 919** | **29 402 008** | **34 595 231** | **463 680** | **0** |
| 1 | п.Саракташ.ул.Суворова,3 | 22 | 15.12.2011 | III квартал2017г | IV квартал 2017 г | 8 | 8 | 89,6 | 3 | 3 | 0 | 89,6 | 89,6 | 0 | 2 619 008 | 1 194 585 | 1 405 583 | 18 840 | 0 |
| 2 | п.Саракташул.Депутатская,39 | 23 | 15.12.2011 |  III квартал2017г | IV квартал 2017 г | 8 | 6 | 157,7 | 2 | 2 | 0 | 105,0 | 105,0 | 0 | 3 069 150 | 1 399 913 | 1 647 168 | 22 069 | 0 |
| 3 | п.Саракташ,ул.Советская,16 | 24 | 15.12.2011 | III квартал2017г | IV квартал 2017 г | 11 | 11 | 175,1 | 6 | 6 | 0 | 175,1 | 175,1 | 0 | 5 118 173 | 2 334 507 | 2 746 848 | 36 818 | 0 |
| 4 | п.Саракташ,ул.Элеваторная,2 | 25 | 15.12.2011 | III квартал2017г | IV квартал 2017 г | 40 | 40 | 476,4 | 23 | 23 | 0 | 476,4 | 476,4 | 0 | 13 925 172 | 6 351 569 | 7 473 436 | 100 167 | 0 |
| 5 | п.Саракташ, ул. Пушкина.84 | 26 | 15.12.2011 | III  квартал2017г | IV квартал 2017 г | 11 | 11 | 203,3 | 5 | 5 | 0 | 203,3 | 203,3 | 0 | 5 942 459 | 2 710 482 | 3 189 231 | 42 746 | 0 |
| 6 | п.Саракташ,пер.Рыбный,37 | 27 | 15.12.2011 | III квар-тал2017г | IV квартал 2017 г | 23 | 18 | 398,9 | 8 | 8 | 0 | 206,7 | 206,7 | 0 | 6 041 841 | 2 755 812 | 3 242 567 | 43 462 | 0 |
| 7 | п.Саракташ,пер.Железнодорожный,26А | 28 | 15.12.2011 |  III квартал2017г | IV квартал 2017 г | 33 | 32 | 729,5 | 15 | 15 | 0 | 676,6 | 676,6 | 0 | 19 777 018 | 9 020 721 | 10 614 036 | 142 261 | 0 |
| 8 | п.Саракташ,ул.Советская,22 | 19 | 15.12.2011 | III квартал2017г | IV квартал 2017 г | 20 | 20 | 272,6 | 10 | 10 | 0 | 272,6 | 272,6 | 0 | 7 968 098 | 3 634 419 | 4 276 362 | 57 317 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда МО Саракташский поссовет | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава Саракташского поссовета А.Н. Докучаев

Приложение 2

к муниципальной адресной Программе
"Переселение граждан Саракташского поссовета из аварийного жилищного фонда" на 2013-2017 годы”.

**Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Всего | Строительство МКД | Приобретение жилыхпомещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений улиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений усобственников |
|
| Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|
|  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области 2013-2017 годы, в т.ч.: | **4436,9** | **127 168 879** | **0** | **0** | **4436,9** | **127 168 879** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда  | **4436,9** | **127 168 879** | **0** | **0** | **4436,9** | **127 168 879** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | **1672,5** | **46 997 250** | 0 | 0 | **1672,5** | **46 997 250** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | **1672,5** | **46 997 250** | 0 | 0 | **1672,5** | **46 997 250** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | **1672,5** | **46 997 250** | 0 | 0 | **1672,5** | **46 997 250** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | п.Саракташ, ул.Семафорная.4 | 617,9 | 17362990 | 0 | 0 | 617,9 | 17362990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | п.Саракташ,ул.Вокзальная,129 | 616,6 | 17362460 | 0 | 0 | 616,6 | 17362460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | п.Саракташ,ул.Чкалова,41 | 438 | 12307800 | 0 | 0 | 438 | 12307800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года , в т.ч.: | **559,1** | **15 710 710** | **0** | **0** | **559,1** | **15 710 710** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | **559,1** | **15 710 710** | **0** | **0** | **559,1** | **15 710 710** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | **559,1** | **15 710 710** | **0** | **0** | **559,1** | **15 710 710** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | п.Саракташ, пер. Железнодорожный д.26а | 52,9 | 1 486 490 | 0 | 0 | 52,9 | 1 486 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | п.Саракташ, пер. Рыбный д.37 | 192,2 | 5 400 820 | 0 | 0 | 192,2 | 5 400 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ул. Депутатская д.39 | 52,7 | 1 480 870 | 0 | 0 | 52,7 | 1 480 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | п.Саракташ, ул.Чкалова,49 | 83,6 | 2 349 160 | 0 | 0 | 83,6 | 2 349 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | п.Саракташ,ул.Советская,15 | 177,7 | 4 993 370 | 0 | 0 | 177,7 | 4 993 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года , в т.ч.: | **2205,3** | **64 460 919** | **0** | **0** | **2205,3** | **64 460 919** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | **2205,3** | **64 460 919** | **0** | **0** | **2205,3** | **64 460 919** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | **2205,3** | **64 460 919** | **0** | **0** | **2205,3** | **64 460 919** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | п.Саракташ.ул.Суворова,3 | 89,6 | 2 619 008 | 0 | 0 | 89,6 | 2 619 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | п.Саракташул.Депутатская,39 | 105,0 | 3 069 150 | 0 | 0 | 105,0 | 3 069 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | п.Саракташ,ул.Советская,16 | 175,1 | 5 118 173 | 0 | 0 | 175,1 | 5 118 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | п.Саракташ,ул.Элеваторная,2 | 476,4 | 13 925 172 | 0 | 0 | 476,4 | 13 925 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | п.Саракташ, ул, Пушкина.84 | 203,3 | 5 942 459 | 0 | 0 | 203,3 | 5 942 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | п.Саракташ,пер.Рыбный,37 | 206,7 | 6 041 841 | 0 | 0 | 206,7 | 6 041 841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | п.Саракташ,пер.Железнодорожный,26А | 676,6 | 19 777 018 | 0 | 0 | 676,6 | 19 777 018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | п. Саракташ, ул. Советская, 22 | 272,6 | 7 968 098 | 0 | 0 | 272,6 | 7 968 098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава Саракташского поссовета А.Н. Докучаев

Приложение 3 к муниципальной адресной Программе
"Переселение граждан Саракташского поссовета

 из аварийного жилищного фонда" на 2013-2017 годы”.

**Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы**

**по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование МО** | **Расселенная площадь** | **Количество расселенных помещений** | **Количество переселенных жителей** |
| **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **Всего** | **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **Всего** | **2013 г.** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **Всего** |
| **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **кв.м** | **ед.** | **ед.** | **ед.** | **ед.** | **ед.** | **ед.** | **чел.** | **чел.** | **чел.** | **чел.** | **чел.** | **чел.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|   | **Итого по программе:** | 0 | 0 | 1672,5 | 559,1 | 2205,3 | 4436,9 | 0 | 0 | 40 | 16 | 72 | 128 | 0 | 0 | 82 | 32 | 146 | 260 |
|  | МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | **0** | **0** | **1672,5** | 559,1 | **2205,3** | **4436,9** | **0** | **0** | **40** | **16** | **72** | **128** | **0** | **0** | **82** | **32** | **146** | **260** |
|  | **2014 год** | 0 | 0 | 1672,5 | 0 | 0 | 1672,5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
|  | МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | 0 | 0 | 1672,5 | 0 | 0 | 1672,5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
|  | **2015 год** | 0 | 0 | 0 | 559,1 | 0 | 559,1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
|  | МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | 0 | 0 | 0 | 559,1 | 0 | 559,1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
|  | **2016 год** | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205,3 | 2205,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 |
|  | МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205,3 | 2205,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 |

Глава Саракташского поссовета А.Н. Докучаев Н