Приложение №1

к постановлению администрации поссовета

от 28 .02.2023№ 54/1 -п

**Состав комиссии**

**по борьбе с весенним паводком 2023 г. в п. Саракташ**

* Слепушкин Н.Н. – заместитель главы администрации поссовета, председатель комиссии.

Члены комиссии:

* ИП Сироткин А.С. – Сироткин А.С.;
* Кондов С.А. – заведующий хозяйством ГАОУ «Нефтегазоразведочный техникум» (по согласованию);
* Фоменко С.П. – начальника Саракташской ГКС (по согласованию);
* Уваров В.В. – главный инженер ООО «Водоканал» (по согласованию);
* Барсуков В.В. – зам. директора ООО «Промдеталь» (по согласованию);
* Попов С.В. – главный инженер ООО «Саракташский элеватор» (по согласованию);
* Фёдоров Н.А. – руководитель (лесничий) ГКУ «Саракташское лесничество» (по согласованию);
* Смирнов Е.М. – начальник ЛТЦ (п. Саракташ) (по согласованию);
* Губайдуллин А.З. – директор ООО «Коммунсервис» (по согласованию)

Приложение №2

к постановлению администрации поссовета от 28.02.2023 №54/1 -п

**ПЛАН**

**мероприятий по борьбе с весенним паводком 2023 г. в п.Саракташ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка техники, инструмента и определение аварийно-спасательных бригад на предприятиях и организациях. | до 01.03.23 г. | Руководители |
| 2 | Проведение работ по недопущению попадания паводковых вод:  - в резервуары и источники  питьевой воды;  Ремонт и герметизация водопроводных и канализационных колодцев | до 10.03.23 г. | Сироткин А.С. (по согласованию)  Наумов С.В. (по согласованию)  Фоменко С.П.(по согласованию)  Тучков Е.В.(по согласованию)  Губайдуллин А.З..(по согласованию)  Смирнов Е.М.(по согласованию) |
| 3 | Вскрытие кюветов, водоотводных труб на перекрестках улиц поселка  Вблизи предприятий, организаций, магазинов, торгово-остановочных павильонов  В местах с массовым пребыванием людей согласно схемы закрепления | до 15.03.23 г. | Сироткин А.С.(по согласованию)  Руководители организаций,  собственники, арендаторы  Руководители организаций,  Сироткин А.С. |
| 4 | Вскрытие Настенькиного оврага для пропуска вод:  - на территории элеватора;  - на территории от элеватора до ул.Первомайская;  - от ул.Первомайская до ул.Фрунзе | до 15.03.23 г. | Горбанев А.А.(по согласованию)  Каковкин Ф.А.(по согласованию)  Сироткин А.С.  Губайдуллин А.З.(по согласованию) |
| 5 | Подготовить переходные мостики, трапы для установки их в местах расположения магазинов, ларьков, мест общественного пользования | до 20.03.23 г. | Туленков Д.А.по согласованию)  Зенин С.П. (по согласованию)  Собственники магазинов |
| 6 | Заготовка ПГС для ремонта промоин на дорогах и ремонта разрезов дорожного полотна | до 10.03.23 г. | Сироткин А.С.  Кушкуди С.К. |
| 7 | Расчистка подъездных путей, автомобильных дорог, вскрытие водоотводящих кюветов, дренажных труб на территории кладбищ  п. Саракташ | до 15.03.23 г. | Кушкуди С.К. |

Приложение №3

к постановлению администрации поссовета

от 01.03.2019 г. № 65-п

РАСЧЕТ

сил и средств по ликвидации возможных аварийных ситуаций при пропуске паводковых вод

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** | **Вид**  **техники** | **На какие объекты** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Нефтебаза | МТЗ-82 | Плодосовхоз, ул. Южная, ул.Лесозащитная |
| 2. | Плодосовхоз | МТЗ-82 | ул. Плодосовхозная |
| 3. | РЭС | МТЗ-82 | ул. Промышленная |
| 4. | ГАОУ «Нефтегазоразведочный техникум» | МТЗ-82 | ул.Чернышевского, ул.М.Горького,  ул. Вокзальная  (от ул. Чернышевского до ул..Семафорная) |
| 5. | ЗАО «Саракташагропромстрой» | К-700 | ул.Чкалова, ул.Красноармейская, ул. Блиничкина, ул. Вокзальная (от ул. Семафорная до ул. Победы) |
| 6. | ЗАО ПМК «Агропромэлектромонтаж» | МТЗ-82 | ул.Уральская, ул.Рабочая, ул.Набережная, ул. Маяковского (от объездной до ул. Комсомольской), ул. Вокзальная (от ул. Колхозной до ул. Победы) |
| 7. | ОАО «Саракташский элеватор» | МТЗ-82 | ул.Элеваторная, ул.Крупской, ул.Колхозная (от ул. Вокзальной до ул.Первомайской) |
| 8. | ООО «Промдеталь» | МТЗ-80 | пер.Заводской, пер.Коммунаров до ул. Первомайской |
| 9. | ООО «Коммунсервис» | МТЗ-82 2 шт. | «Поле Чудес», Западный микрорайон |
| 10. | ИП Сироткин Александр Сергеевич | МТЗ-82 4 шт.  Автогрейдер – 2 шт.  Амкадор  Т-1220.1 | Поселок Саракташ  По автобусным маршрутам  Южный микрорайон |
| 11. | ГКУ «Саракташское лесничество» | МТЗ-82 | ул.Луговая, ул.Восточная, ул.Планерная |
| 12 | ОАО «Ростелеком» | МТЗ-82  БАР | ул.Советская, ул.Партизанская |
| 13. | ИП Иванов Сергей Васильевич | МТЗ-82 погрузчик | ул. Свободы, ул. Приозерная |
| 14. | ИП Палачёв Сергей Васильевич | МТЗ-82 | ул. Рабочая, пер. Школьный, пер. Рыбный, м-н «Мясосовхоз» |
| 15. | ИП Иванов Владимир Николаевич | МТЗ-80 | ул. Заводская |
| МТЗ-1221 | пер. Мельничный |
| К-700 | ул. Некрасова |
| КАМАЗ | ул. Набережная |
| 16. | МУП ЖКХ «Стимул» | МТЗ-80 2 шт. | ул. Торговая площадь, ул. Крупской (от ул. Ленина до ул. Победы), ул. Партизанская (от ул. Пушкина до ул. Крупской) |

Глава поссовета А.Н.Докучаев

Разослано: администрации района, прокуратуре, в дело, на сайт, членам комиссии