сведения о выполнении обязательств по договорам управления в отношении каждого многоквартирного дома, которые должны содержать:

план работ на срок не менее 1 года по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, мер по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией, с указанием периодичности и сроков выполнения таких работ (услуг), а также сведения об их выполнении (оказании) и о причинах отклонения от плана;

№ п/п Адрес многоквартирного дома Вид работы Срок выполнения Исполнение Причина отклонения от плана 1 п. Саракташ, ул. Депутатская / Комсомольская, 55/90, Технический осмотр многоквартирных жилых домов. Осмотр электросетей и электрооборудования. апрель Выполнено Выполнено в срок октябрь Выполнено Выполнено в срок 2 п. Саракташ ул. Депутатская/ Комсомольская, 55/90 Обслуживание газового оборудования апрель Выполнено Выполнено в срок 3 п. Саракташ, ул. Депутатская/ Комсомольская, 55/90 Проверка вентиляции ВДПО август Выполнено Выполнено в срок октябрь Выполнено Выполнено в срок 4 п. Саракташ ул. Депутатская/ Комсомольская,55/ 90 Ремонт вытяжных каналов канализации сентябрь Выполнено Выполнено в срок 5 п. Саракташ ул. Депутатская/ Комсомольская,55/ 90 Ремонт выступающих над поверхностью кровель слуховых окон сентябрь В процессе ожидания Перенесено на основании собрания собственников помещений мкжд на 2015г 6 п. Саракташ, ул. Депутатская/ Комсомольская,55/90 Проведение осмотров инженерного оборудования и коммуникаций мкжд октябрь Выполнено Выполнено в срок 7 п. Саракташ, ул. Депутатская/ Комсомольская, 55/90. Пылеуборка и дезинфекция, чердачных помещений, МОП, подвала ноябрь Выполнено Выполнено в срок 8 п. Саракташ, ул. Депутатская/ Комсомольская, 55/90. Изолирование скрутки электрической сети. Установка (ремонт) плафона, лампочек, выключателей. Устройство замка на распредкоробки (электрощиты). Ремонт освещения подвала. ноябрь Выполнено Выполнено в срок 9 п. Саракташ, ул. Депутатская/ Комсомольская, 55/90. Дератизация МОП, подвала ноябрь Выполнено Выполнено в срок 10 п. Саракташ ул. Депутатская/ Комсомольская, 55/90. Устранение загрязненности и захламленности подвального помещения ноябрь Выполнено Выполнено в срок 11 п. Саракташ, ул. Депутатская/ Комсомольская, 55/90. Поверка контура заземления и сопротивления изоляции и кабелей в МОП 2015г. В процессе ожидания