**Информация об основных итогах контрольного мероприятия**

*Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Саракташский поссовет» в рамках муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области*

*на 2017-2021 годы»*

Контрольно-счетный орган «Счетная палата» муниципального образования Саракташский поссовет (далее – Счетная палата) в соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 Плана работы Счетной палаты на 2019 год провела контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2018 году и истекшем периоде 2019 года на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Саракташский поссовет» в рамках муниципальной программы «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области на 2017-2021 годы».

По результатам проверки составлен Отчет с замечаниями от 27.11.2019г. №2.

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено:

1. Нормативными правовыми актами, регламентирующими полномочия органов местного самоуправления Саракташского поссовета в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, в проверяемом периоде были:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»;

- Решение Совета депутатов муниципального образования Саракташский поссовет от 23.08.2013г. №144 «О создании дорожного фонда муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области» (с изменениями от 10.07.2019г. №255);

- Постановление администрации Саракташского поссовета от 19.03.2019г. №81-п «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории муниципального образования Саракташский поссовет в 2019 году»;

- Постановление администрации Саракташского поссовета от 03.07.2017г. №298-п «**Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области».**

2. В нарушение действующего законодательства в администрации Саракташского поссовета отсутствовали следующие муниципальные правовые акты, предусмотренные соответствующими статьями Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности»:

- по установлению Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (п. 2 ст. 17);

- по установлению Порядка ремонта автомобильных дорог (п. 2 ст. 18).

3. В нарушение п.11 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели в проверяемом периоде администрацией Саракташского поссоветане утверждались.

4. В нарушение ст.14 федерального закона №257-ФЗ администрацией Саракташского поссовета не производилось формирование ежегодных планов проведения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. В соответствии с п.5 ст.13 Федерального закона №257-ФЗ постановлением администрации муниципального образования Саракташский поссовет от 10.12.2013г. №574-п (с изменениями и дополнениями) утвержден Перечень  дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности администрации муниципального образования Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области (далее - Перечень).

Перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения не утверждён в связи с их отсутствием.

6. Согласно Перечню на территории муниципального образования Саракташский поссовет имеется 159 автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них: 19 с асфальтобетонным покрытием, 13 имеют частично асфальтовое и грунтовое покрытие и 127 с грунтовым покрытием, а также 17 тротуаров.

7. Автомобильным дорогам общего пользования местного значения присвоены идентификационные номера в соответствии с Общероссийским классификатором.

8. Согласно выписке из реестра в муниципальной собственности муниципального образования Саракташский поссовет по состоянию на 25.10.2019г. числится 35 автомобильных дорог общего пользования местного значения и 13 тротуаров.

124 автомобильные дороги и 4 тротуара не паспортизированы.

Администрацией Саракташского поссовета ведется работа по оформлению автомобильных дорог общего пользования местного значения, в собственность.

Проведено межевание 16 дорог, изготовлены техпаспорта, по которым в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области поданы заявления о принятии на учет бесхозяйной недвижимой вещи.

9. В целях реализации полномочий по дорожной деятельности администрацией Саракташского поссовета в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключено:

- в 2018 году – 2 муниципальных контракта на общую сумму 4 403 274,00 рублей и 144 договора с единственным поставщиком на общую сумму на 7 464 106,41 рублей;

- за 9 месяцев 2019 года – 7 муниципальных контрактов на общую сумму 21 120 690,54 рублей и 90 договоров с единственным поставщиком на общую сумму 4 148 543,45 рублей.

10. Фактически на реализацию мероприятий Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Саракташский поссовет» за счет всех источников финансирования в проверяемом периоде было направлено средств:

В 2018 году – **24 376 739,96** рублей, в том числе:

- 2 969 509,49 рублей оплата по контрактам, заключенным в 2018 году;

- 4 519 294,14 рублей оплата по договорам, заключенным в 2018 году;

- 6 430 481,20 рублей произведены расходы на оплату за уличное освещение из средств муниципального дорожного фонда;

-10 457 455,13 рублей погашение кредиторской задолженности по содержанию дорог в 2016, 2017 годах (23 договора на сумму *1 165 822,58* рублей и 3 муниципальных контракта на сумму *9 291 632,55* рублей).

За 9 месяцев 2019 года – **30 656 570,48** рублей, в том числе:

- 18 040 343,24 рублей оплата работ по контрактам, выполненным в 2019 году;

- 4 148 543,45 рублей оплата по договорам, заключенным в 2019 году;

- 3 883 059,01 рублей произведены расходы на оплату за уличное освещение из средств муниципального дорожного фонда;

- 4 584 624,78 рублей погашение кредиторской задолженности по содержанию дорог в 2017, 2018 годах (61 договор на сумму 3 150 860,27 рублей и 1 муниципальный контракт на сумму 1 433 764,51 рублей).

Таким образом, общая сумма проверенных средств дорожного фонда составила – 55 033 310,44 рублей.

Средства муниципального дорожного фонда были использованы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание дорог общего пользования местного значения: расчистку дорог от снега, работы по планировке, отсыпке и нарезке кюветов проезжей части, повышение безопасности дорожного движения дорог общего пользования местного значения: ремонт и установка дорожных знаков, покраска пешеходных переходов, нанесение горизонтальной разметки, установка и обслуживание светофоров, уличное освещение, государственная экспертиза сметной документации на объекты (автомобильные дороги) на территории муниципального образования Саракташский поссовет.

11. В результате проведенного контрольного мероприятия нецелевого и неэффективного использования средств дорожного фонда, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения не установлено.

12. Администрацией Саракташского поссовета нарушены условия муниципальных контрактов и договоров, в части несоблюдения сроков оплаты за выполненные работы.

13. Счетная палата обращает внимание на некорректное изложение условий контракта с отражением источников финансирования (муниципальный контракт от 17.12.2018г. №06; от 06.08.2019г. №08, от 19.09.2019г. №10)

По результатам контрольного мероприятия даны соответствующие рекомендации.

Председатель Счетной палаты

Саракташского поссовета Л.А. Никонова