+ Ё1

Приложение № 1

к муниципальной адресной Программе
"Переселение граждан Саракташского поссовета из аварийного жилищного фонда" на 2013-2017 годы”.

Перечень аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса / реконструкции МКД чел. | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Внебюджетные/дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области2013-2017 годы, в т.ч.: |  | х | х | х | х | 260 | 260 | 4436,9 | 128 | 128 | 0 | 4436,9 | 4436,9 | 0 | 127 168 879 | 55 429 826 | 68 612 058 | 3 126 995 | 0 |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 260 | 260 | 4436,9 | 128 | 128 | 0 | 4436,9 | 4436,9 | 0 | 127 168 879 | 55 429 826 | 68 612 058 | 3 126 995 | 0 |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года , в т.ч.: |  | х | х | х | х | 82 | 82 | 1672,5 | 40 | 40 | 0 | 1672,5 | 1672,5 | 0 | 46 997 250 | 18 840 093 | 26 366 867 | 1 790 290 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 82 | 82 | 1672,5 | 40 | 40 | 0 | 1672,5 | 1672,5 | 0 | 46 997 250 | 18 840 093 | 26 366 867 | 1 790 290 | 0 |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области |  | х | х | х | х | 82 | 82 | 1672,5 | 40 | 40 | 0 | 1672,5 | 1672,5 | 0 | 46 997 250 | 18 840 093 | 26 366 867 | 1 790 290 | 0 |
| 1 | п.Саракташ, ул.Семафорная.4 | 16 | 15.12.2011 | IV квартал 2014г | IV квартал 2015 г | 28 | 28 | 617,9 | 16 | 16 | 0 | 617,9 | 617,9 | 0 | 17 362 990 | 6 960 415 | 9 741 158 | 661 417 | 0 |
| 2 | п.Саракташ,ул.Вокзальная,129 | 17 | 15.12.2011 | IV квартал 2015г | IV квартал 2015 г | 30 | 30 | 616,6 | 16 | 16 | 0 | 616,6 | 616,6 | 0 | 17 326 460 | 6 945 770 | 9 720 664 | 660 026 | 0 |
| 3 | п.Саракташ,ул.Чкалова,41 | 18 | 15.12.2011 | IV квартал 2015г | IV квартал 2015 г | 24 | 24 | 438 | 8 | 8 | 0 | 438 | 438 | 0 | 12 307 800 | 4 933 908 | 6 905 045 | 468 847 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда по МО Саракташский поссовет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года , в т.ч.: |  | х | х | х | х | 87 | 32 | 1554,3 | 16 | 16 | 0 | 560,3 | 560,3 | 0 | 15 710 710 | 7 187 725 | 7 649 960 | 873 025 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 87 | 32 | 1554,3 | 16 | 16 | 0 | 560,3 | 560,3 | 0 | 15 710 710 | 7 187 725 | 7 649 960 | 873 025 | 0 |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области |  | х | х | х | х | 87 | 32 | 1554,3 | 16 | 16 | 0 | 560,3 | 560,3 | 0 | 15 710 710 | 7 187 725 | 7 649 960 | 873 025 | 0 |
| 1 | п.Саракташ, ул.Депутатская 39 | 23 | 15.12.2011 | IV квартал 2016г | IV квартал 2016 г | 5 | 2 | 157,7 | 1 | 1 | 0 | 52,7 | 52,7 | 0 | 1 480 870 | 677 505 | 721 075 | 82 290 | 0 |
| 2 | п.Саракташ, пер. Рыбный 37 | 27 | 15.12.2011 | IV квартал 2016г | IV квартал 2016 г | 26 | 5 | 405,8 | 4 | 4 | 0 | 192,2 | 192,2 | 0 | 5 400 820 | 2 470 901 | 2 629 802 | 300 117 | 0 |
| 3 | п. Саракташ, пер. Железнодорожный, 26а | 28 | 15.12.2011 | IV квартал 2016г | IV квартал 2016 г | 33 | 1 | 729,5 | 1 | 1 | 0 | 52,9 | 52,9 | 0 | 1 486 490 | 680 076 | 723 811 | 82 603 | 0 |
| 4 | п.Саракташ, ул.Чкалова,49 | 20 | 15.12.2011 | IV квартал 2016г | IV квартал 2016 г | 9 | 9 | 83,6 | 3 | 3 | 0 | 83,6 | 83,6 | 0 | 2 349 160 | 1 074 752 | 1 143 868 | 130 540 | 0 |
| 5 | п.Саракташ,ул.Советская,15 | 21 | 15.12.2011 | IV квартал 2016г | IV квартал 2016 г | 15 | 15 | 177,7 | 7 | 7 | 0 | 177,7 | 177,7 | 0 | 4 993 370 | 2 284 491 | 2 431 404 | 277 475 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда МО Саракташский поссовет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года , в т.ч.: |  | х | х | х | х | 154 | 146 | 2 503,1 | 72 | 72 | 0 | 2205,3 | 2205,3 | 0 | 64 460 919 | 29 402 008 | 34 595 231 | 463 680 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда |  | х | х | х | х | 154 | 146 | 2 503,2 | 72 | 72 | 0 | 2205,3 | 2205,3 | 0 | 64 460 919 | 29 402 008 | 34 595 231 | 463 680 | 0 |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области |  | х | х | х | х | 154 | 146 | 2 503,2 | 72 | 72 | 0 | 2205,3 | 2205,3 | 0 | 64 460 919 | 29 402 008 | 34 595 231 | 463 680 | 0 |
| 1 | п.Саракташ.ул.Суворова,3 | 22 | 15.12.2011 | III квартал 2017г | IV квартал 2017 г | 8 | 8 | 89,6 | 3 | 3 | 0 | 89,6 | 89,6 | 0 | 2 619 008 | 1 194 585 | 1 405 583 | 18 840 | 0 |
| 2 | п.Саракташул.Депутатская,39 | 23 | 15.12.2011 | III квартал 2017г | IV квартал 2017 г | 8 | 6 | 157,7 | 2 | 2 | 0 | 105,0 | 105,0 | 0 | 3 069 150 | 1 399 913 | 1 647 168 | 22 069 | 0 |
| 3 | п.Саракташ,ул.Советская,16 | 24 | 15.12.2011 | III квартал 2017г | IV квартал 2017 г | 11 | 11 | 175,1 | 6 | 6 | 0 | 175,1 | 175,1 | 0 | 5 118 173 | 2 334 507 | 2 746 848 | 36 818 | 0 |
| 4 | п.Саракташ,ул.Элеваторная,2 | 25 | 15.12.2011 | III квартал 2017г | IV квартал 2017 г | 40 | 40 | 476,4 | 23 | 23 | 0 | 476,4 | 476,4 | 0 | 13 925 172 | 6 351 569 | 7 473 436 | 100 167 | 0 |
| 5 | п.Саракташ, ул. Пушкина.84 | 26 | 15.12.2011 | III квартал 2017г | IV квартал 2017 г | 11 | 11 | 203,3 | 5 | 5 | 0 | 203,3 | 203,3 | 0 | 5 942 459 | 2 710 482 | 3 189 231 | 42 746 | 0 |
| 6 | п.Саракташ,пер.Рыбный,37 | 27 | 15.12.2011 | III квар-тал 2017г | IV квартал 2017 г | 23 | 18 | 398,9 | 8 | 8 | 0 | 206,7 | 206,7 | 0 | 6 041 841 | 2 755 812 | 3 242 567 | 43 462 | 0 |
| 7 | п.Саракташ,пер.Железнодорожный,26А | 28 | 15.12.2011 | III квартал 2017г | IV квартал 2017 г | 33 | 32 | 729,5 | 15 | 15 | 0 | 676,6 | 676,6 | 0 | 19 777 018 | 9 020 721 | 10 614 036 | 142 261 | 0 |
| 8 | п.Саракташ,ул.Советская,22 | 19 | 15.12.2011 | III квартал 2017г | IV квартал 2017 г | 20 | 20 | 272,6 | 10 | 10 | 0 | 272,6 | 272,6 | 0 | 7 968 098 | 3 634 419 | 4 276 362 | 57 317 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда МО Саракташский поссовет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава Саракташского поссовета                                                                                            А.Н. Докучаев

Приложение 2

к муниципальной адресной Программе
"Переселение граждан Саракташского поссовета из аварийного жилищного фонда" на 2013-2017 годы”.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № п/п |  | Адрес МКД | Всего |  | Строительство МКД |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость |  | Площадь | Стоимость |  | Площадь | Стоимость |  | Площадь | Стоимость |
|  |  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. |  | кв. м | руб. |  | кв. м | руб. |  | кв. м | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  | 14 | 15 |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области 2013-2017 годы, в т.ч.: |  |  | 4436,9 | 127 168 879 | 0 | 0 |  | 4436,9 | 127 168 879 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда |  |  | 4436,9 | 127 168 879 | 0 | 0 |  | 4436,9 | 127 168 879 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Всего по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: |  |  | 1672,5 | 46 997 250 | 0 | 0 |  | 1672,5 | 46 997 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  | 1672,5 | 46 997 250 | 0 | 0 |  | 1672,5 | 46 997 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области |  |  | 1672,5 | 46 997 250 | 0 | 0 |  | 1672,5 | 46 997 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1 |  | п.Саракташ, ул.Семафорная.4 | 617,9 | 17362990 | 0 | 0 |  | 617,9 | 17362990 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 |  | п.Саракташ,ул.Вокзальная,129 | 616,6 | 17362460 | 0 | 0 |  | 616,6 | 17362460 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3 |  | п.Саракташ,ул.Чкалова,41 | 438 | 12307800 | 0 | 0 |  | 438 | 12307800 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года , в т.ч.: |  |  | 559,1 | 15 710 710 | 0 | 0 |  | 559,1 | 15 710 710 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  | 559,1 | 15 710 710 | 0 | 0 |  | 559,1 | 15 710 710 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области |  |  | 559,1 | 15 710 710 | 0 | 0 |  | 559,1 | 15 710 710 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | п.Саракташ, пер. Железнодорожный д.26а |  | 52,9 | 1 486 490 | 0 | 0 |  | 52,9 | 1 486 490 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | п.Саракташ, пер. Рыбный д.37 |  | 192,2 | 5 400 820 | 0 | 0 |  | 192,2 | 5 400 820 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3 | Ул. Депутатская д.39 |  | 52,7 | 1 480 870 | 0 | 0 |  | 52,7 | 1 480 870 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4 | п.Саракташ, ул.Чкалова,49 |  | 83,6 | 2349160 | 0 | 0 |  | 83,6 | 2349160 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5 | п.Саракташ,ул.Советская,15 |  | 177,7 | 4993370 | 0 | 0 |  | 177,7 | 4993370 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года , в т.ч.: |  |  | 2205,3 | 64 460 919 | 0 | 0 |  | 2205,3 | 64 460 919 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  | 2205,3 | 64 460 919 | 0 | 0 |  | 2205,3 | 64 460 919 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Итого по МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области |  |  | 2205,3 | 64 460 919 | 0 | 0 |  | 2205,3 | 64 460 919 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1 |  | п.Саракташ.ул.Суворова,3 | 89,6 | 2 619 008 | 0 | 0 |  | 89,6 | 2 619 008 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 |  | п.Саракташул.Депутатская,39 | 105,0 | 3 069 150 | 0 | 0 |  | 105,0 | 3 069 150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 3 |  | п.Саракташ,ул.Советская,16 | 175,1 | 5 118 173 | 0 | 0 |  | 175,1 | 5 118 173 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 4 |  | п.Саракташ,ул.Элеваторная,2 | 476,4 | 13 925 172 | 0 | 0 |  | 476,4 | 13 925 172 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5 |  | п.Саракташ, ул, Пушкина.84 | 203,3 | 5 942 459 | 0 | 0 |  | 203,3 | 5 942 459 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6 |  | п.Саракташ,пер.Рыбный,37 | 206,7 | 6 041 841 | 0 | 0 |  | 206,7 | 6 041 841 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 7 |  | п.Саракташ,пер.Железнодорожный,26А | 676,6 | 19 777 018 | 0 | 0 |  | 676,6 | 19 777 018 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 8 |  | п. Саракташ, ул. Советская, 22 | 272,6 | 7 968 098 | 0 | 0 |  | 272,6 | 7 968 098 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Глава Саракташского поссовета                                                                                                                              А.Н. Докучаев

Приложение 3 к муниципальной адресной Программе
"Переселение граждан Саракташского поссовета

из аварийного жилищного фонда" на 2013-2017 годы”.

Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь |  |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по программе: | 0 | 0 | 1672,5 | 559,1 | 2205,3 | 4436,9 | 0 | 0 | 40 | 16 | 72 | 128 | 0 | 0 | 82 | 32 | 146 | 260 |
|  | МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | 0 | 0 | 1672,5 | 559,1 | 2205,3 | 4436,9 | 0 | 0 | 40 | 16 | 72 | 128 | 0 | 0 | 82 | 32 | 146 | 260 |
|  | 2014 год | 0 | 0 | 1672,5 | 0 | 0 | 1672,5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
|  | МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | 0 | 0 | 1672,5 | 0 | 0 | 1672,5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 |
|  | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 559,1 | 0 | 559,1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
|  | МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | 0 | 0 | 0 | 559,1 | 0 | 559,1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
|  | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205,3 | 2205,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 |
|  | МО Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205,3 | 2205,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 |

Глава Саракташского поссовета                                                              А.Н. Докучаев                             Н.Н. Слепушкин