Приложение №1

к постановлению главы поссовета

от 28.02.2020г. № 52-п

Состав комиссии

по борьбе с весенним паводком 2020 г. в п.Саракташ

- Слепушкин Н.Н.       – заместитель главы администрации поссовета,

- председатель  комиссии

Члены комиссии:

- ИП Сироткин А.С. 	– (по согласованию);

- Кондов С.А.–-           -заведующий хозяйством ГАОУ «НГРТ»

- (по    согласованию);

- Фоменко С.П.        – заместитель начальника Саракташской ГКС (по согласованию);

- Уваров В.В. 	– главный инженер ООО «Водоканал»

- (по согласованию);

- Халитов Ш.Ш.    – зам. директора ООО «Промдеталь» (по согласованию);

- Попов С.В.          – главный инженер ООО «Саракташский элеватор» (по  согласованию);

- Федоров Н.А. 	– руководитель (лесничий) ГКУ «Саракташское

- лесничество»   (по согласованию)

- Стрижак А.М. –      начальник ЛТЦ (п. Саракташ) (по согласованию)

-         Губайдуллин А.З.  – директор ООО «Коммунсервис» (по согласованию)

Приложение №2

к постановлению главы поссовета

от 28.02.2020г. № 52-п

ПЛАН

мероприятий по борьбе с весенним паводком 2020 г. в п.Саракташ

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка техники, инструмента и определение аварийно-спасательных бригад на предприятиях и организациях. | до 03.03.2020 г. | Руководители |
| 2 | Проведение работ по недопущению попадания паводковых вод: - в резервуары и источники питьевой воды; Ремонт и герметизация водопроводных и канализационных колодцев | до 15.03.2020 г. | Сироткин А.С. (по согласованию) Наумов С.В. (по согласованию) Сандаков С.С. (по согласованию) Тучков Е.В. (по согласованию) Губайдуллин А.З. (по согласованию) Стрижак А.М. (по согласованию) |
| 3 3.1 3.2 | Вскрытие кюветов, водоотводных труб на перекрестках улиц поселка Вблизи предприятий, организаций, магазинов, торгово-остановочных павильонов В местах с массовым пребыванием людей согласно схемы закрепления | до 15.03.2020 г. | Сироткин А.С. (по согласованию) Руководители организаций, собственники, арендаторы Руководители организаций, Сироткин А.С. |
| 4 | Вскрытие Настенькиного оврага для пропуска вод: - на территории элеватора; - на территории от элеватора до ул.Первомайская; - от ул.Первомайская до конца | до 15.03.2020г. | Васьков Р.Н. (по согласованию) Каковкин Ф.А. (по согласованию) Сироткин А.С. (по согласованию) Губайдуллин А.З. (по согласованию) |
| 5 | Подготовить переходные мостики, трапы для установки их в местах расположения магазинов, ларьков, мест общественного пользования | до 15.03.2020 г. | Туленков Д.А. (по согласованию) Михайлова Г.А. (по согласованию) Собственники магазинов |
| 6 | Заготовка ПГС для ремонта промоин на дорогах и ремонта разрезов дорожного полотна | до 10.03.2020г. | Сироткин А.С. (по согласованию) Ткаченко А.С. |
| 7 | Расчистка подъездных путей, автомобильных дорог, вскрытие водоотводящих кюветов, дренажных труб на территории кладбищ п. Саракташ | до 15.03.2020Г. | Ткаченко А.С. |