Контрольно-счетный орган «Счетная палата» муниципального образования

Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области

Информация

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на благоустройство территории муниципального образования Саракташский поссовет за 2023 год»

В соответствии с планом работы контрольно-счетного органа «Счетная палата» муниципального образования Саракташский поссовет на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Счетной палаты Саракташского поссовета от 22.12.2023г.  №6, проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на благоустройство территории муниципального образования Саракташский поссовет за 2023 год».

Счетной палатой проанализированы нормативные правовые
акты, распорядительные и исполнительные документы по муниципальным договорам, платежные документы, подтверждающие фактическую оплату выполненных работ и услуг.

Общий объем проверенных средств составил 22 053 777,23 рублей. В  структуре всех расходов местного бюджета, расходы на благоустройство составили 15,4%.

Уточненный план по разделу 0503 «Благоустройство» выполнен на 96,3% от законодательно утвержденных бюджетных назначений.

Нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

По результатам проверки установлены нарушения:

1. В нарушение статьи 174.2 БК РФ Порядком планирования бюджетных ассигнований не определены нормативы для осуществления расчета расходов на организацию благоустройства территории сельского поселения.

2. Администрацией Саракташского поссовета нарушены условия договоров в части несоблюдения сроков оплаты  за выполненные работы:

- в нарушение пункта 2.3 договора от 01.12.2022г. №101, заключенного с Индивидуальным предпринимателем Абдулгазин Р.Р. администрацией Саракташского поссовета несвоевременно произведена оплата за выполненные работы, позже установленного срока – на 35 дней;

- в нарушение пункта 3 договора от 01.08.2022г. №65-р/22, заключенного с ООО «Водоканал» администрацией Саракташского поссовета несвоевременно произведена оплата за выполненные работы, позже установленного срока – на 335 дней;

- в нарушение пункта 3.3 договора от 01.11.2022г. №107, заключенного с МУП ЖКХ «Стимул» администрацией Саракташского поссовета несвоевременно произведена оплата за выполненные работы, позже установленного срока – на 231 день.

3. Установлены нарушения при списании денежных средств на расходы Учреждения по разделу 05 подразделу 03 «Благоустройство»:

- по договорам от 27.03.2023г. №17  заключенным с ИП Павленко Н.К., от 13.10.2023г. №172 заключенным с ИП Тепоян Н.В., от 02.05.2023г. №723 заключенным с ООО «Базис-ИТР» на поставку товаров (электротовары,  строительные товары) - в представленных первичных документах на общую сумму 273 152,32 рублей, отсутствуют дефектные ведомости и акты обследования, подтверждающие необходимость проведения данных работ с использованием купленных материалов;

- в договоре от 27.03.2023г. №17, заключенном с ИП Павленко Н.К. на приобретение электротоваров отсутствует спецификация, являющаяся неотъемлемой частью договора;

- по договору от 10.02.2023г. №02, заключенному с ООО «Эра» на оказание услуг автогидроподъемника (услуги автовышки) – в представленном первичном документе, на общую сумму 2 300,00 рублей, не указан объект, где конкретно была произведена работа (услуга). Акт выполненных работ не подтверждает выполнения данных работ.

- Установлен факт нарушения Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 №82н, при расходовании бюджетных средств на оказание услуг по опашке противопожарных полос на общую сумму 442 200,00 рублей.

По результатам контрольного мероприятия администрации муниципального образования Саракташский поссовет даны следующие рекомендации:

- рассмотреть материалы контрольного мероприятия;

- принять меры по устранению выявленных  нарушений и недостатков, а именно: соблюдать сроки оплаты за выполненные работы (услуги) по заключенным договорам; усилить контроль за соблюдением порядка составления договоров на выполнение работ (услуг); усилить контроль за составлением муниципальных программ в части установления объемов расходов на реализацию мероприятий.